# Minuta de Reunión GRID UNAM

### 20 Febrero de 2009

Asistentes:

Lukas . Nellen
Luciano Díaz
J.L. Gordillo
Jesús Cruz
Alfredo Hernández
Romualdo Zayas
Moises
J.L Garza

0] Definir el rumbo del GRID

a). Participar en proyectos de GRID maduros

b) participar en proyectos de pruebas en tecnologías GRID

c) establecer mecanismos para incorporar más gente UNAM (estudiantes y/o académicos)

1] Dominio

Ya existe y está registrado en Supercómputo el dominio “grid.unam.mx”.

Los nombres de los servicios serían los nombres de las computadoras
ui.grid.unam.mx
ce.grid.unam.mx

Habrá un GOC (Grid Operation Center)???

Monitoreo de la calidad de servicio???

Contratar una persona para monitoreo y soporte. Se pagaría con recursos EELA.

CMS, Wiki y sistema de tickets para el GOC.

J. L plantea una reunión para analizar el funcionamiento de EELA GOC

http://www.grid.unam.mx que sea el sitio de entrada.

2] Asignación de servicios

CCG	- 	SE, CE, UI y Genius, repositorio (versión Italia)
IBt 		LFC
DGSCA – 	AMGA (Jesús y Jerome), MyProxi
Nucleares – 	TopBDII, WMS, repositorio (versión CERN)
FESC	-	VO (experimental)

Nombres:

ui.grid.unam.mx
amga.grid.unam.mx
bdii.grid.unam.mx
wms-lb.grid.unam.mx
ui.grid.unam.mx
ce.grid.unam.mx
se.grid.unam.mx
http://repo.grid.unam.mx con rsync funcionando

- Hacer pruebas de red para saber si se requieren servicios redundantes en Cuernavaca

- Luciano investigará problemas entre certificados y nombres de computadoras registradas en DNS

- Queda pendiente la creación e instalación de una VO

- El CE debe tener soporte para MPI

3]  Siguiente sesión: Marzo 6, 10:00 am

Agenda:

- Incorporación de sitios participantes al tutorial

- Aplicaciones

- Avances