Minuta de Reunión GRID UNAM

### 06 marzo 2009

Asistentes:

Luciano Díaz
J.L. Gordillo
Jesús Cruz
Alfredo Hernández
Romualdo Zayas
Moises Hernánde
J.L Garza
Victor del Moral

0] Reunión Colombia

- Se planea hacer mini Grids School.

- Ya hay planeadas 2 en México (Una en Cuernavaca) a finales de abril

- http://indico.eu-eela.eu/confRegistrationFormDisplay.py/display?confId=188

- http://grid.ct.infn.it/twiki/bin/view/EELA2/GridificationWeeksEELA

- Jesús:

  - Asistió a reuniones Face to Face

  - Ya nos toman en cuenta!

  - Hicieron balance del status del proyecto y es negativo

    - No se ha avanzado mucho

    - Número de usuarios decreció

    - Aplicaciones no están en producción

  - Quedaron muy satisfechos con el tutorial en Cuernavaca

- Agregar a todos los usuarios en la lista de correo

- Jesús, Luciano y Jerome se ponen en contacto con Leandro como responsables de la mini school.

1]  Incorporación de Sitios participantes

Queda pendiente

2] Aplicaciones

Pendiente

3] Avances

- Luciano ya tiene BDII pero hace falta que nos agregue y WMS está esperando certificado.

- Jerome ya tiene LFC con ayuda de Eduardo, queda pendiente AMGA.

- J L buscará a Luciano para definir lo de un Grid Operation Center (GOC).

- Se requiere contratar una o dos personas para estar dedicados al GOC.

- Definir perfil, actividades a realizar y cantidad.

- Luciano ha creado un wiki nuevo http://argan.nucleares.unam.mx/wiki/GridIcn

- En FESC ya tienen un equipo para VO y estarán haciendo pruebas.

4]  Siguiente sesión: Viernes 20 marzo a las 10:00

Agenda:

- Organización mini escuela

- Organización escuela GRID

- Incorporación de sitios participantes

- Avances